# 議事録　○○社　施工計画書AI活用　初回ヒアリングMTG

| 日時 | 2026年6月18日（木）10:00〜11:00 |
| --- | --- |
| 参加者 | ○○社: 佐藤様（現場代理人）、田中様（工事部長） ／ 自社: yuta |
| 関連資料 | （次回までに）過去の施工計画書サンプル3件 |

## MTGのゴール

施工計画書作成業務の現状（誰が・いつ・どう作っているか）と「楽にしたい」の中身が具体的な言葉になっており、AI活用候補を検討するための材料が揃っている状態

## アジェンダ

| # | 内容 | 終了条件 | 資料 | 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | プロジェクトの背景・期待の確認 | 「なぜ生成AIを使いたいのか」「施工計画書の何に困っているのか」が、先方自身の言葉で出し切れていること（この場で解決策の議論はしない） | ー | 15分 |
| 2 | 施工計画書作成業務のAs-Is確認 | 誰が・どんなきっかけで・何を参照して（INPUT）・どの章を・どれくらいの時間をかけて作り、誰に渡しているか（OUTPUT）が、一連の流れとして説明できる状態になっていること | 過去の施工計画書サンプル | 25分 |
| 3 | 関係者・制約の確認 | 施工計画書に関わる関係者（作成者・レビュー者・承認者・提出先）と、AI活用上の制約（社内セキュリティルール、データの社外持ち出し可否）が一覧になっていること | ー | 10分 |
| 4 | 次のステップの合意 | 次回MTGの日程と、それまでの宿題（例: 施工計画書サンプルの提供、作成時間の実測）が双方合意されていること | ー | 10分 |

## 決定事項

- AI活用検討の優先候補は「安全管理計画」「仮設計画」の2章とする（作成負荷が最も高いため）

- 過去の施工計画書サンプル3件（規模違い）を○○社から提供いただく

- 次回MTGは6/25（木）10:00〜11:00、テーマは「業務定義シートの作成（As-Isの構造化）」とする

## Next Action

- 過去の施工計画書サンプル3件を共有フォルダにアップする（担当: 佐藤様、期日: 6/23）

- 次の1件の作成時に、章ごとの作成時間を簡単にメモしてもらう（担当: 佐藤様、期日: 次回作成時〜）

- 図面データの社外AIサービス利用可否を社内セキュリティ規程で確認する（担当: 田中様、期日: 6/25）

- ヒアリング結果をもとに業務定義シートのドラフトを作成する（担当: yuta、期日: 6/24）

## 議論メモ

### 1) プロジェクトの背景・期待の確認

- 生成AIを使いたい背景

  - 会社方針としてDX推進の号令があり、現場業務での具体的な活用第1号を探している（田中様）

  - 現場代理人の残業の主要因のひとつが書類作成。中でも施工計画書が重い（佐藤様）

- 施工計画書の困りごと

  - 1件あたり2〜3日かかる。工事の合間に作るので着工前に集中して負荷が高い

  - 類似工事の過去計画書を探して流用するが、「どの物件のが近いか」を探す時間が長い

  - 流用時の修正漏れ（前物件の名称や数値が残る）が品質指摘の常連

  - 若手は書き方が分からず、ベテランの計画書品質と差が大きい

  - ★困りごとの中心は「類似物件の過去計画書を探す→転記・修正する」作業と、その修正漏れ

### 2) 施工計画書作成業務のAs-Is確認

- トリガー: 受注確定後に作成開始、元請けへの提出期限は着工2週間前

- 担当: 現場代理人（佐藤様クラス）が1人で作成

- INPUT: 設計図書、元請けからの指示事項、類似工事の過去計画書、社内標準書式（Word）

- 章構成: 工事概要／工程計画／仮設計画／安全管理計画／品質管理計画／環境対策

  - 時間がかかるのは「安全管理計画」と「仮設計画」。工事内容に応じた書き分けが必要なため

  - 「工事概要」「工程計画」は設計図書と工程表からの転記が中心で、比較的軽い

- 所要時間: 体感で2〜3日。章ごとの内訳は計測したことがない

  - ★次の1件で章ごとの作成時間をメモしてもらう（→Next Action）

- OUTPUT: 工事部長の社内承認 → 元請けへ提出。修正指摘があれば差し戻し（平均1〜2往復）

### 3) 関係者・制約の確認

- 関係者: 作成=現場代理人／レビュー・承認=工事部長（田中様）／提出先=元請け

- 制約:

  - 社内セキュリティ規程上、図面データを社外クラウド（AIサービス含む）にアップできるかが不明

  - 【要確認】規程の該当条文と、匿名化すれば可能か等の条件（→田中様が確認、6/25まで）

  - 過去計画書には発注者名・金額が含まれるため、AI入力時の扱いに注意が必要

### 4) 次のステップの合意

- ★次回6/25（木）10:00〜11:00。サンプル3件を事前に共有いただいた上で、業務定義シートを一緒に作成する

- その次の回で「どの章・どの作業にAIを使うか」のスコープ仮説を当社から提案する流れを合意