## Slide 1
DX推進プロジェクト
中間報告
2026年6月 | 株式会社サンプル

## Slide 2
現状課題の構造
業務効率の低下
手作業の多さ
情報の分散
属人化
Excel転記
紙の承認
部門別DB
メール散在
引継ぎ不足
マニュアルなし
※ ヒアリング結果をツリーに構造化

## Slide 3
施策の優先度マトリクス
検討
★ 最優先
保留
クイックウィン
効果 → 高
実
現
性
↑
高
ワークフロー
システム導入
RPA導入
データ基盤
統合
AI-OCR
全社DX研修

## Slide 4
プロジェクト推進ロードマップ
Phase 1
現状分析
4-5月
ヒアリング
課題構造化
As-Isフロー作成
Phase 2
設計
6-7月
To-Beフロー設計
システム選定
PoC計画
Phase 3
PoC実施
8-9月
プロトタイプ構築
効果検証
評価報告
Phase 4
本番展開
10-12月
段階的導入
ユーザー研修
定着化支援

## Slide 5
主要KPI推移
Chart: 月次処理時間の推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
処理時間(時間/月) | 120 | 115 | 98 | 82 | 65 | 52
-57%
処理時間削減
3.2倍
生産性向上
98%
ユーザー満足度
※ 数値はPoC対象部門の実績値

## Slide 6
Thank you
ご質問・ご意見をお待ちしております
2026年6月 | 株式会社サンプル