週次プロジェクト状況報告

山藤商事 生成AI業務改善プロジェクト ｜ 2026年6月13日（第3週） ｜ 報告者: yuta

## 今週のサマリー

全体は計画線上。要対応が1件あり、来週の意思決定（計画書レビュー）に影響しうる。

スケジュール＝順調 ／ 課題＝1件 [要対応] ／ 次の意思決定＝計画書レビュー（6/20）

## 進捗ハイライト

| 領域 | 状態 | ひとこと |
| --- | --- | --- |
| スコープ | ◎ | 統合計画書の骨子を確定 |
| スケジュール | ○ | 計画フェーズに着手、遅延なし |
| リスク | △ | サンプルデータの提供遅れ懸念 [要対応] |

## 要対応事項

[要対応] サンプルデータが未着。6/18までに入手できない場合、計画書レビューを1週後ろ倒し。

先方データ担当へ督促済み。代替として匿名化サンプルでの先行着手を検討中。

## 来週の予定

- 統合計画書ドラフトの作成（伴走方式で実施）

- 6/20 計画書レビュー（クライアント）